**Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Top of Form

|  |
| --- |
|  |
| **Số KHLCNT** |  20200666684 - 00  |
| **Loại thông báo** |  Thông báo thực  |
| **Hình thức thông báo**  |  Đăng lần đầu  |
| **Tên KHLCNT** |  Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3  |
| **Bên mời thầu** |  Nhà máy In tiền Quốc gia |
| **Phân loại** |  Hoạt động chi thường xuyên  |
| **Phạm vi điểu chỉnh** |  Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu  |
| **Ngày phê duyệt KHLCNT** |  18/06/2020  |
| **Số QĐ phê duyệt KHLCNT** |  Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 277/QĐ-NMI ngày 18/06/2020 của Phó Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia  |
| **Giá dự toán**  |  726.851.000 VND  |
| **Ngày đăng tải** |  22/06/2020  |
|  |



Bottom of Form

[Số gói thầu : 5 ]

|  |
| --- |
|  |
| **STT** | **Lĩnh vực LCNT** | **Tên gói thầu** | **Giá gói thầu (VND)** | **Chi tiết nguồn vốn** | **Hình thức LCNT** | **Phương thức LCNT** | **Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT** | **Loại hợp đồng** | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | **Địa điểm thực hiện gói thầu** | **Số TBMT/TBMST đã tạo** |
| 1 | Tư vấn  | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 2.569.851  | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng  | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 20 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 2 | Tư vấn  | Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 2.200.000  | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng  | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 20 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 3 | Xây lắp  | Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 611.559.095  | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng  | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 7 Năm 2020 | Trọn gói | 120 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 4 | Tư vấn  | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 17.382.662  | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng  | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 120 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 5 | Phi tư vấn  | Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 7.310.042  | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng  | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý 4 Năm 2020 | Trọn gói | 30 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Quyết định phê duyệt** |    QD 277 - 2020.pdf  |  |
|  |

Top of Form



Bottom of Form

* **Trang chủ**

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư