**Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Top of Form

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Số KHLCNT** | 20200666684 - 00 |
| **Loại thông báo** | Thông báo thực |
| **Hình thức thông báo** | Đăng lần đầu |
| **Tên KHLCNT** | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 |
| **Bên mời thầu** | Nhà máy In tiền Quốc gia |
| **Phân loại** | Hoạt động chi thường xuyên |
| **Phạm vi điểu chỉnh** | Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu |
| **Ngày phê duyệt KHLCNT** | 18/06/2020 |
| **Số QĐ phê duyệt KHLCNT** | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 277/QĐ-NMI ngày 18/06/2020 của Phó Tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia |
| **Giá dự toán** | 726.851.000 VND |
| **Ngày đăng tải** | 22/06/2020 |
|  | |



Bottom of Form

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/img/page.gif[Số gói thầu : 5 ]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Lĩnh vực LCNT** | **Tên gói thầu** | **Giá gói thầu (VND)** | **Chi tiết nguồn vốn** | **Hình thức LCNT** | **Phương thức LCNT** | **Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT** | **Loại hợp đồng** | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | **Địa điểm thực hiện gói thầu** | **Số TBMT/TBMST đã tạo** |
| 1 | Tư vấn | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 2.569.851 | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 20 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 2 | Tư vấn | Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 2.200.000 | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 20 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 3 | Xây lắp | Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 611.559.095 | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 7 Năm 2020 | Trọn gói | 120 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 4 | Tư vấn | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 17.382.662 | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Tháng 6 Năm 2020 | Trọn gói | 120 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |
| 5 | Phi tư vấn | Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3 | 7.310.042 | Vốn sản xuất kinh doanh Nhà máy In tiền Quốc gia | Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý 4 Năm 2020 | Trọn gói | 30 Ngày | Thành phố Hà Nội |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Quyết định phê duyệt** | [QD 277 - 2020.pdf](javascript:download('/ATTACH_FILE_BMT/QDPD_KHLCNT/2020/06/20200666684/00/QD%20277%20-%202020.pdf');) |  |
|  | | |

Top of Form



Bottom of Form

* **Trang chủ**

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư